附件

宁德市创建国家森林城市建设任务分解一览表(2018-2019年)

一、公园绿地建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目规模（公顷） | 建设 性质 | 投资概算（万元） | 完成时间（年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 市住建局 | 兰溪公园 | 50 | 提升 | 800 | 2018.12 | 何必良 | 市住建局 | 何必良 |  |
|  | 人民公园绿化 | 12.6 | 提升 | 189 | 2019.4 |  |  |  |  |
|  | 站前广场绿化 | 6.6 | 提升 | 99 |  |  |  |  |  |
|  | 南岸公园 | 20 | 提升 | 1000 | 2018.12 |  |  |  |  |
|  | 北岸公园 | 17.3 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
| 市城建集团 | 大门山公园 | 60 | 提升 | 8000 |  | 黄崇廉 |  |  |  |
| 市市政中心 | 南岸公园二期工程 | 10 | 新建 | 2000 |  | 刘锦华 |  |  |  |
| 蕉城区政府 | 南漈公园 | 27.3 | 提升 | 500 |  | 郭文胜 |  |  |  |
|  | 戚继光公园 | 60 | 扩建 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 塔山公园 | 33.3 | 提升 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 镜台山公园绿化 | 53 | 提升 | 795 | 2019.4 |  |  |  |  |
| 东侨管委会 | 西陂公园 | 15.9 | 续建 | 7450 | 2018.12 | 杨良辉 |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 潮音岛公园 | 4.7 | 新建 | 940 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 福安市政府 | 福安坂中森林公园 | 3 | 扩建 | 600 | 2019.4 | 叶其发 |  |  |  |
|  | 富阳公园 | 10.9 | 新建 | 2180 |  |  |  |  |  |
|  | 梦顶公园及周边登山道工程 | 12 | 新建 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 | 岩湖生态公园 | 10 | 新建 | 2000 | 2019.4 | 叶其发 | 市住建局 | 何必良 |  |
|  | 坂中森林公园南区慢道工程 | 14.5 | 新建 | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | 秦溪河两岸慢道景观系统工程 | 1.2 | 新建 | 240 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 动车站站前广场 | 9.81 | 在建 | 1962 |  | 颜谋元 |  |  |  |
|  | 三河东段 | 8 | 在建 | 1600 |  |  |  |  |  |
|  | 福宁公园 | 20.3 | 新建 | 4060 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 松吉公园 | 0.63 | 新建 | 126 |  | 党 帅 |  |  |  |
|  | 城中公园 | 0.28 | 新建 | 56 |  |  |  |  |  |
|  | 魁龙公园 | 1.77 | 新建 | 354 |  |  |  |  |  |
|  | 玉田公园 | 0.1 | 提升 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 新丰河带状公园 | 1.8 | 提升 | 360 |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 | 翠屏公园 | 0.36 | 提升 | 72 | 2018.12 | 王旭东 |  |  |  |
|  | 麓山园 | 0.12 | 提升 | 24 |  |  |  |  |  |
| 周宁县政府 | 东洋溪公园（河滨公园） | 10 | 新建 | 2000 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
|  | 缘福公园（片林） | 5.33 | 新建 | 1066 |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 | 三峰公园 | 2.35 | 新建 | 470 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  | 梦龙公园 | 1.1 | 扩建 | 220 |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 仙屿公园三期 | 1.3 | 扩建 | 260 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
|  | 溪滨公园 | 1.2 | 扩建 | 240 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 486.75 |  | 47483 |  |  |  |  |  |

二、林荫大道建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目地点 | 项目规模（公里） | 建设 性质 | 投资概算（万元） | 完成时间（年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 市园林局 | 闽东路 | 火车站-环城路 | 5 | 新建 | 900 | 2018.12 | 章发槐 | 市住建局 | 何必良 |  |
| 东侨管委会 | 福宁北路 | 团圆路至衢宁铁路 | 1.17 | 新建 | 58.5 | 2019.4 | 杨良辉 |  |  |  |
| 市住建局 | 南湖滨路 | —— | 1.5 | 提升 | 900 |  | 何必良 |  |  |  |
|  | 北湖滨路 | —— | 2 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  | 福宁路 | —— | 3 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天湖路 | —— | 1.5 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  | 华庭路 | —— | 2 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 | 富春大道二期 | —— | 1.48 | 新建 | 74 |  | 叶其发 |  |  |  |
|  | 富春大道三期 | 坂中满春街交叉口-沈海复线长汀落地互通口 | 5.18 | 新建 | 259 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 梅澳大道 | 内湾大道江滨工业园及铁锵道路 | 2.47 | 新建 | 123.5 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 霞浦县体育北路 | —— | 2.3 | 新建 | 115 |  | 颜谋元 |  |  |  |
|  | 赤岸大道滨海新区 | —— | 2 | 新建 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 空海大道（垦区外） | —— | 0.66 | 新建 | 33 |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 | 南洋路 | —— | 1.81 | 改建 | 90.5 | 2019.4 | 王旭东 | 市住建局 | 何必良 |  |
|  | 西环北路 | 主干道 | 0.6 | 改建 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 国宝路 | 主干道 | 1.2 | 改建 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 翠屏路 | 主干道 | 1 | 改建 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 东环路 | 主干道 | 0.8 | 改建 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 长坋东路 | 主干道 | 0.5 | 改建 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 公园路 | 次干道 | 0.8 | 改建 | 40 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 古屏路道路 | —— | 1 | 新建 | 50 |  | 党 帅 |  |  |  |
|  | 建设路 | —— | 0.33 | 改造 | 16.5 | 2018.12 |  |  |  |  |
|  | 解放路 | —— | 0.38 | 改造 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 六一四路 | —— | 1.1 | 改造 | 55 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 39.78 |  | 3039 |  |  |  |  |  |

三、绿荫停车场、绿道网络建设

| 实施单位 | 建设性质 | 建设项目、规模及投资概算 |  |  |  | 完成时间（年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿荫停车场 |  | 绿道网络建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目规模 （公顷） | 投资概算 （万元） | 项目规模 （公里） | 投资概算 （万元） |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 改造或新建 | 0.2 | 2.4 | 5 | 150 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市住建局 | 何必良 |  |
| 东侨管委会 | 改造或新建 | 0.4 | 4.8 | 5 | 150 |  | - 杨良辉 |  |  |  |
| 古田县政府 | 改造或新建 | 0.2 | 2.4 | 10 | 300 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 屏南县政府 | 改造或新建 | 0.1 | 1.2 | 5 | 150 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 周宁县政府 | 改造或新建 | 0.1 | 1.2 | 5 | 150 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 寿宁县政府 | 改造或新建 | 0.1 | 1.2 | 5 | 150 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 福安市政府 | 改造或新建 | 0.6 | 7.2 | 10 | 300 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 改造或新建 | 0.4 | 4.8 | 10 | 300 | 2019.4 | 袁华军 | 市住建局 | 何必良 |  |
| 霞浦县政府 | 改造或新建 | 0.3 | 3.6 | 5 | 150 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 改造或新建 | 0.1 | 1.2 | 5 | 150 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 小 计 |  | 2.5 | 30 | 65 | 1950 |  |  |  |  |  |

四、森林小区、单位、小镇、村庄建设

| 实施单位 | 项目名称、规模及投资概算 |  |  |  |  |  |  |  | 建设 性质 | 完成时间（年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 森林小区 |  | 森林单位 |  | 森林小镇 |  | 森林村庄 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量（个） | 投资概算（万元） | 数量 （个） | 投资概算（万元） | 数量 （个） | 概算投资（万元） | 数量 （个） | 投资概算（万元） |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 2 | 300 | 2 | 300 | 1 | 200 | 10 | 1000 | 新建或提升 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市住建局 市林业局 | 何必良 卢 秋 |  |
| 东侨管委会 | 3 | 450 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建或提升 |  | - 杨良辉 |  |  |  |
| 福安市政府 | 6 | 900 | 3 | 450 | 1 | 200 | 20 | 2000 | 新建或提升 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 4 | 600 | 2 | 300 | 1 | 200 | 9 | 900 | 新建或提升 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 3 | 450 | 2 | 300 | 1 | 200 | 12 | 1200 | 新建或提升 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 古田县政府 | 2 | 300 | 1 | 150 | 1 | 200 | 12 | 1200 | 新建或提升 | 2019.4 | 党帅 | 市住建局 市林业局 | 何必良 卢 秋 |  |
| 屏南县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 7 | 700 | 新建或提升 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 寿宁县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 10 | 1000 | 新建或提升 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 周宁县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 6 | 600 | 新建或提升 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 5 | 500 | 新建或提升 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 小 计 | 24 | 3600 | 15 | 2250 | 9 | 1800 | 91 | 9100 |  |  |  |  |  |  |

五、环城一重山绿化提升、高速沿线第一重山、沿海基干林带、未成林造林地抚育管护

| 实施单位 | 实施项目 | 项目规模 （公顷） | 投资概算 （万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 环城一重山绿化提升 | 125 | 1125 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
|  | 沿海基干林带 | 900 | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 280 | 840 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 环城一重山绿化提升 | 325 | 2925 |  | 党帅 |  |  |  |
|  | 高速沿线第一重山 | 1200 | 10800 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 | 环城一重山绿化提升 | 40 | 360 | 2019.4 | 王旭东 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
|  | 高速沿线第一重山 | 300 | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 | 环城一重山绿化提升 | 325 | 2925 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  | 高速沿线第一重山 | 1000 | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 350 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 周宁县政府 | 环城一重山绿化提升 | 162 | 1458 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
|  | 高速沿线第一重山 | 300 | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 400 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 环城一重山绿化提升 | 125 | 1125 |  | 袁华军 |  |  |  |
|  | 沿海基干林带 | 1200 | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 900 | 2700 |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 | 环城一重山绿化提升 | 200 | 1800 |  | 叶其发 |  |  |  |
|  | 高速沿线第一重山 | 1700 | 15300 |  |  |  |  |  |
|  | 沿海基干林带 | 600 | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 800 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 环城一重山绿化提升 | 125 | 1125 |  | 颜谋元 |  |  |  |
|  | 沿海基干林带 | 1400 | 4200 |  |  |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 650 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 环城一重山绿化提升 | 325 | 2925 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
|  | 未成林造林地抚育管护 | 300 | 900 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  | 15532 | 84108 |  |  |  |  |  |

六、道路林网建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目规模（公里） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府、东侨管委会，福安市、霞浦县、福鼎市政府 | 铁路，宁德北至湾坞货车联络线 | 17 | 340 | 2019.4 | - 郭文胜 杨良辉 叶其发 颜谋元 袁华军 | 市铁路建设指挥部 | 孙德明 |  |
| 福鼎市、柘荣县政府 | 高速公路，宁东线福鼎贯岭至柘荣段 | 32.32 | 969.6 |  | 袁华军 雷祖铃 | 福宁高速公路公司 |  |  |
| 蕉城区、福安市政府 | 高速公路，宁东线福安至蕉城漳湾段 | 44.37 | 1331.1 |  | - 郭文胜 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 普通公路，Z1 福鼎关盘至店下段 | 9 | 135 |  | 袁华军 | 市公路局 | 江振团 |  |
| 蕉城区政府 | 普通公路，Z3 蕉城霍童外表至横二段 | 9.4 | 141 |  | 郭文胜 |  |  |  |
| 周宁县政府 | 普通公路，Z3 周宁县周宁城关（萌源）至仙溪亭段 | 7 | 105 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
|  | 普通公路，Z3周宁东山至南门楼段 | 10.4 | 156 |  |  |  |  |  |
|  | 普通公路，Z3 周宁南门楼至蕉城界段 | 11.9 | 178.5 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 普通公路，Z5 古田洋上至狮头山(南平界)段 | 14 | 210 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 小 计 |  | 155.39 | 3566.2 |  |  |  |  |  |

七、水系林网建设

| 实施单位 | 实施项目 | 主要河流水系 | 项目规模（公里） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 水岸绿化 | 霍童溪、金溪、七都溪、象溪、飞鸾溪等 | 20 | 300 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市水利局 | 郑华峰 |  |
| 福安市政府 |  | 赛江（交溪）、赤溪等 | 20 | 300 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 赛江（交溪）等 | 10 | 150 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 杯溪、长溪、罗汉溪、七都溪（赤溪）、三河等 | 20 | 300 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 龙溪、东溪、石山溪等 | 10 | 150 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 东溪、西溪等 | 10 | 150 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 交溪、霍童溪等 | 10 | 150 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 屏南县政府 |  | 霍童溪、古田溪等 | 10 | 150 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 古田溪、鳌江、闽江等 | 8 | 120 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 118 | 1770 |  |  |  |  |  |

八、森林公园、湿地公园建设

| 实施单位 | 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模 （公顷） | 建设 性质 | 完成时间 （年.月） | 投资概算 （万元） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 福鼎市政府 | 森林 公园 | 福鼎马鞍山公园 | 20 | 新建 | 2019.4 | 1000 | 袁华军 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
| 寿宁县政府 |  | 寿宁三峰森林公园 | 182 | 新建 |  | 9100 | 张成慧 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 周宁仙风山森林公园 | 150 | 景观提升 |  | 2250 | 黄桂诚 |  |  |  |
| 周宁县政府 | 湿地 公园 | 周宁仙溪湿地公园 | 1 | 新建 |  | 500 |  |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 福安秦溪滨河公园 | 7.5 | 新建 |  | 500 | 叶其发 |  |  |  |
|  |  | 富春溪湿地公园（三期景观工程） | 8.2 | 新建 |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 富春溪湿地公园（一期绿化提升及二期延伸段工程） | 8.3 | 新建 |  | 500 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 377 |  |  | 14350 |  |  |  |  |

九、生态旅游产业重点建设项目

| 实施单位 | 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模（个） | 实施 地点 | 建设性质 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 福鼎市政府 | 森林康养基地 | 森林体验基地 | 1 | 太姥山 | 续建 | 500 | 2019.4 | 袁华军 | 市旅发委 | 钟明龙 |  |
| 蕉城区政府 | 森林康养基地 | 森林野营基地、森林自驾车营地与房车营地 | 1 | 支提山 | 新建 | 500 | 2019.4 | - 郭文胜 杨良辉 | 市旅发委 | 钟明龙 |  |
| 柘荣县政府 |  | 高山草甸康养基地 | 1 | 鸳鸯草场 | 续建 | 500 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 屏南县政府 | 亲水休闲养生基地 | 溪谷度假休闲区 | 1 | 白水洋鸳鸯溪 | 续建 | 600 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 垂钓养生基地 | 1 | 鲤鱼溪 | 新建 | 600 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 海滨游憩养生基地建设 | 渔家文化度假基地 | 1 | 东冲半岛 | 新建 | 300 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 畲族文化体验基地 | 1 | 福安市 | 续建 | 300 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 国际摄影基地 | 1 | 三都澳 | 新建 | 300 |  | - 郭文胜 |  |  |  |
| 福安市政府 | 乡村特色生态旅游重点建设 | 民俗风情特色乡村旅游 | 2 | 福安市 | 新建 | 400 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  |  | 2 | 霞浦县 | 新建 | 400 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  |  | 2 | 福鼎县 | 新建 | 400 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 茶园康养特色乡村旅游 | 1 | 蕉城区 | 新建 | 200 |  | - 郭文胜 |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 乡村特色生态旅游重点建设 | 茶园康养特色乡村旅游 | 1 | 霞浦县 | 新建 | 200 | 2019.4 | 颜谋元 | 市旅发委 | 钟明龙 |  |
| 福安市政府 |  |  | 2 | 福安市 | 新建 | 400 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  |  | 2 | 福鼎市 | 新建 | 400 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 古田县政府 |  |  | 2 | 古田县 | 新建 | 400 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 福鼎县政府 |  | 水乡渔村特色乡村旅游 | 2 | 福鼎县 | 新建 | 400 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  |  | 1 | 霞浦县 | 新建 | 200 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  |  | 1 | 寿宁县 | 新建 | 200 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 果园观光体验乡村之旅 | 2 | 福安市 | 新建 | 400 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 古田县政府 |  |  | 2 | 古田县 | 新建 | 400 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 风水林乡愁体验乡村旅游 | 4 | 寿宁县 | 新建 | 800 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 屏南县政府 |  |  | 4 | 屏南县 | 新建 | 800 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  |  | 4 | 周宁县 | 新建 | 800 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 41 |  |  | 10400 |  |  |  |  |  |

十、茶园、茶交易市场、茶种苗繁育基地建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目名称 | 项目规模（公顷、个） | 建设性质 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 福鼎市政府 | 白茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 | 2019.4 | 袁华军 | 市农业局 市茶叶局 | 俞道雄 李 辉 |  |
|  |  | 茶园改造 | 200 | 改造 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 | 坦洋工夫红茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 |  | 叶其发 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 200 | 改造 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 蕉城区政府 | 绿茶 | 茶园建设 | 60 | 新建 | 1800 |  | - 郭文胜 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 150 | 改造 | 900 |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 | 高山茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 100 | 改造 | 600 |  |  |  |  |  |
| 周宁县政府 | 官司云雾茶 | 茶园建设 | 60 | 新建 | 1800 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 100 | 改造 | 600 |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 | 岩头云雾茶 | 茶园建设 | 60 | 新建 | 1800 |  | 王旭东 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 100 | 改造 | 600 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 乌龙茶 | 茶园建设 | 50 | 新建 | 1500 |  | 党 帅 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 100 | 改造 | 600 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 元宵茶 | 茶园建设 | 50 | 新建 | 1500 |  | 颜谋元 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 80 | 改造 | 480 |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 生态茶 | 茶园建设 | 50 | 新建 | 1500 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
|  |  | 茶园改造 | 80 | 改造 | 480 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 白茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 300 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 福安市政府 | 坦洋工夫红茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 300 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 24360 |  |  |  |  |  |

十一、经济林水果生产基地建设

| 实施单位 | 实施区域 | 项目规模（公顷） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |  |
| 蕉城区政府 | 东部沿海丘陵、平原常绿果树种植区 | 60 | 900 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市农业局 市林业局 | 俞道雄 卢 秋 |  | 重点发展晚熟龙眼、荔枝、杨梅、橙类、柚类等，选择优势产区建设名优品种繁育示范基地；同时积极推广果园规范化栽培与品质提升技术，建设标准化栽培与品质提升示范区 |
| 福安市政府 |  | 65 | 975 |  | 叶其发 |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 65 | 975 |  | 颜谋元 |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 60 | 900 |  | 袁华军 |  |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 50 | 750 |  | 党 帅 |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 中部低海拔、丘陵盆谷落叶果树和常绿果树混合种植区 | 150 | 2250 |  |  |  |  |  | 重点发展葡萄、猕猴桃、李、柰、桃、脐橙等，建设一定面积的优质果树新植与高接换种示范区，带动优势区域内品种结构的调整； |
| 蕉城区政府 |  | 120 | 1800 |  | - 郭文胜 |  |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 150 | 2250 |  | 叶其发 |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 120 | 1800 |  | 袁华军 |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 100 | 1500 |  | 颜谋元 |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 | 西北部中高海拔落叶果树种植区 | 50 | 750 |  | 雷祖铃 |  |  |  | 重点发展葡萄、水蜜桃、猕猴桃、柿子等；建设名优品种引进繁育示范基地；同时，在果品优势产区建立无公害果园，建立市级标准化栽培与品质提升技术示范区。 |
| 屏南县政府 |  | 55 | 825 |  | 王旭东 |  |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 50 | 750 |  | 黄桂诚 |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 60 | 900 |  | 张成慧 |  |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 40 | 600 |  | 党 帅 |  |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 40 | 600 |  | - 郭文胜 |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 45 | 675 |  | 颜谋元 |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 45 | 675 |  | 袁华军 |  |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 40 | 600 |  | 叶其发 |  |  |  |  |
| 小 计 |  | 1365 | 20475 |  |  |  |  |  |  |

十二、油茶、笋用林基地建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目 规模 （公顷） | 建设 性质 | 投资 概算 (万元） | 完成 时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |  |
| 福安市政府 | 油茶基地规划建设 | 100 | 新建 | 1500 | 2019.4 | 叶其发 | 市林业局 | 卢 秋 |  | 优化油茶良种布局，大力推广闽43、闽48、闽60、闽优家系、湘林系列、长林系列等油茶良种造林，重点加强现有低产油茶林改造提升，适度新建高标准油茶林，发展优质丰产高效油茶示范基地。 |
|  |  | 50 | 改造 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 100 | 新建 | 1500 |  | 颜谋元 |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 改造 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 80 | 新建 | 1200 |  | 张成慧 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 改造 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 60 | 新建 | 900 |  | 雷祖铃 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 改造 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 60 | 新建 | 900 |  | 党 帅 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 改造 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 30 | 新建 | 450 |  | 袁华军 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 改造 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 30 | 新建 | 450 |  | - 郭文胜 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 改造 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 20 | 新建 | 300 |  | 黄桂诚 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 改造 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 |  | 20 | 新建 | 300 |  | 王旭东 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 改造 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 笋用林基地建设 | 200 | 新建 | 1800 | 2019.4 | 党 帅 | 市林业局 | 卢 秋 |  | 建设绿竹笋用林示范基地，优化竹种结构，发展高优笋用林基地，同时，开发竹笋保鲜、贮藏、加工绿色无公害森林食品。 |
| 福安市政府 |  | 200 | 新建 | 1800 |  | 叶其发 |  |  |  |  |
| 屏南县政府 |  | 150 | 新建 | 1350 |  | 王旭东 |  |  |  | 建设毛竹笋用林示范基地 |
| 蕉城区政府 |  | 200 | 新建 | 1800 |  | - 郭文胜 杨良辉 |  |  |  | 利用山区特点，重点发展毛竹、苦竹、黄甜竹、麻竹等高优笋用林基地。 |
| 周宁县政府 |  | 200 | 新建 | 1800 |  | 黄桂诚 |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 200 | 新建 | 1800 |  | 张成慧 |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 100 | 新建 | 900 |  | 雷祖铃 |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 100 | 新建 | 900 |  | 颜谋元 |  |  |  | 发展笋用林基地，发展高优笋用林基地，同时，开发竹笋保鲜、贮藏、加工绿色无公害森林食品。 |
| 小 计 |  | 2190 |  | 22710 |  |  |  |  |  |  |

十三、食用菌产业建设

| 实施单位 | 实施 项目 | 项目 名称 | 实施策略 | 项目规模 （万吨、个） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 古田县政府 | 食用菌生产 | 多菌类产业中心 | 重点发展银耳、茶树菇、香菇、猴头菇，建设设施化、标准化基地 | 0.5 | 2500 | 2019.4 | 党 帅 | 市农业局 | 俞道雄 |  |
| 屏南县政府 |  | 山区食用菌产业带 | 重点发展双孢菇、地埋香菇、滑菇、花菇 | 0.1 | 500 |  | 王旭东 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  |  |  | 0.08 | 400 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  |  |  | 0.09 | 450 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  |  |  | 0.06 | 300 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 福安市政府 | 食用菌生产 | 沿海草生菌产业带 | 重点发展双孢菇等食用菌 | 0.3 | 1500 | 2019.4 | 叶其发 | 市农业局 | 俞道雄 |  |
| 福鼎市政府 |  |  |  | 0.4 | 2000 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 蕉城区政府、东侨管委会 |  |  |  | 0.2 | 1000 |  | - 郭文胜 杨良辉 |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  |  |  | 0.2 | 1000 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 古田县政府 | 食用菌加工基地及交易市场（个） | 多菌类产业中心 | 食用菌深加工基地 | 1 | 1000 |  | 党 帅 |  |  |  |
|  |  |  | 食用菌专业交易市场 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 10950 |  |  |  |  |  |

十四、特色保健食品基地建设

| 实施单位 | 实施项目 | 实施策略 | 项目规模（公顷） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 基地建设 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 40 | 6000 | 2019.4 | - 郭文胜 | 市农业局 市林业局 | 俞道雄 卢 秋 |  |
| 福安市政府 |  | 重点发展太子参种植基地 | 55 | 8250 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 30 | 4500 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 重点发展太子参种植基地 | 70 | 10500 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 重点发展太子参种植基地 | 50 | 7500 |  | 颜谋元 |  |  |  |
| 屏南县政府 | 基地建设 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 25 | 3750 | 2019.4 | 王旭东 | 市农业局 市林业局 | 俞道雄 卢 秋 |  |
| 古田县政府 |  | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 30 | 4500 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 20 | 3000 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 重点发展太子参种植基地 | 50 | 7500 |  | 张成慧 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 370 | 55500 |  |  |  |  |  |

十五、林木中药材基地建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目名称 | 项目规模（公顷） | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 柘荣县政府 | 杜仲、厚朴、金银花、黄栀子等中药材为主种植区 | 重点发展木本药材基地 | 20 | 300 | 2019.4 | 雷祖铃 | 市农业局 市林业局 | 俞道雄 卢 秋 |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 10 | 150 |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 重点发展木本药材基地 | 30 | 450 |  | 叶其发 |  |  |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 15 | 225 |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 重点发展木本药材基地 | 40 | 600 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 10 | 150 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 杜仲、厚朴、金银花、黄栀子等中药材为主种植区 | 重点发展木本药材基地 | 15 | 225 | 2019.4 | 颜谋元 | 市农业局 市林业局 | 俞道雄 卢 秋 |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 15 | 225 |  |  |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 重点发展木本药材基地 | 20 | 300 |  | - 郭文胜 |  |  |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 15 | 225 |  |  |  |  |  |
| 周宁县政府 |  | 重点发展木本药材基地 | 25 | 375 |  | 黄桂诚 |  |  |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 10 | 150 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 重点发展黄栀子基地 | 40 | 600 |  | 袁华军 |  |  |  |
|  |  | 重点发展中药材规范化生产基地 | 20 | 300 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 285 | 4275 |  |  |  |  |  |

十六、绿化苗木基地建设、花卉生产基地建设

| 实施单位 | 实施 项目 | 项目名称 | 项目规模（公顷） | 建设 性质 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 | 责任 领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 苗木基地建设 | 一般园林绿化苗木基地 | 100 | 新建 | 3000 | 2019.4 | 郭文胜 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |  |  |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 100 | 新建 | 3000 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 苗木基地建设 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 2019.4 | 袁华军 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 60 | 新建 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 100 | 新建 | 3000 |  | 党 帅 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 80 | 新建 | 2400 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 50 | 新建 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 100 | 新建 | 3000 |  | 颜谋元 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 福安市政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 |  | 叶其发 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |  |  |  |  |  |
| 屏南县政府 |  | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 |  | 王旭东 |  |  |  |
|  |  | 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |  |  |  |  |  |
| 蕉城区政府 | 花卉生产基地建设 | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  | 郭文胜 |  |  |  |
| 寿宁县政府 |  | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 40 | 新建 | 2400 |  | 张成慧 |  |  |  |
|  |  | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 |  | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  | 袁华军 |  |  |  |
| 古田县政府 |  | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 40 | 新建 | 2400 |  | 党 帅 |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  | 雷祖铃 |  |  |  |
|  |  | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 霞浦县政府 | 花卉生产基地建设 | 附石盆景生产示范基地 | 30 | 新建 | 9000 | 2019.4 | 颜谋元 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
| 福安市政府 |  | 高山冷凉型花卉生产基地 | 40 | 新建 | 2400 |  | 叶其发 |  |  |  |
| 屏南县政府 |  | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 40 | 新建 | 2400 |  | 王旭东 |  |  |  |
|  |  | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 180 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 1840 |  | 111300 |  |  |  |  |  |

十七、生态文化体系建设

| 实施单位 | 实施项目 |  |  | 项目名称 | 项目 规模 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位责任领导 | 跟踪落实 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 单位 |  | 责任 领导 | 联系人 |
| 蕉城区政府 | 特色植物文化主题园 |  | 南漈古树文化园 | 古树建档与观光节点 | 1个 | 600 | 2018.12 | - 郭文胜 | 市林业局 市住建局 |  | 卢 秋 何必良 |  |
|  |  |  |  | 龙湫古刹宗教植物园 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柘荣县政府 |  |  | 药用植物文化园 | 药用植物科普厅 | 1个 | 1000 |  | 雷祖铃 | 市农业局 |  | 俞道雄 |  |
|  |  |  |  | 精品药草花园 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 药用植物养生保健服务 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福鼎市政府 | 特色植物文化主题园 |  | 太姥山白茶文化园 | 茶田体验空间 | 1个 | 375 | 2018.12 | 袁华军 | 市农业局 市茶叶局 |  | 俞道雄 李 辉 |  |
|  |  |  |  | 白茶文化场所 | 1个 | 375 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主题白茶茶会 | 2场 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 古田县政府 | 环境教育示范基地 | 古田溪森林文化湿地示范教育基地 | 驾椅山森林研习路径 | 森林形态认知自然课堂 | 1个 | 800 |  | 党 帅 | 市环保局 市林业局 |  | 罗樟麟 卢 秋 |  |
|  |  |  |  | 植物多样性认知课堂 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路径研学活动 | 6次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 翠屏湖鸟类科普场所 | 具科普功能（实时拍摄、线上直播、鸟类电子图库查询）的鸟类观赏建筑或构筑物 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 东侨管委会 |  | 东湖城市生态文化示范教育 基地 | 湿地康体低碳游步道（节点） | 城市生活碳足迹常识解说节点 | 1处 |  |  | 杨良辉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 步行碳足迹计算与显示器设备节点 | 3处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿地环境认知路径（设施） | 湿地基本生态学知识及东湖湿地河海交汇特色的解说设施 | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿地环境因子的实时动态监测设施 | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 古田县、霞浦县、蕉城区政府 | 生态文化节庆活动 |  | 生态嘉年华（次数） | 花果文化节 | 3个 | 1280 | 2019.4 | 党 帅 颜谋元 郭文胜 | 市文广新局 | 钟乃安 |  |  |
| 柘荣、霞浦县政府 |  |  |  | 捕风摄影比赛 | 1次 | 460 |  | 雷祖铃 颜谋元 |  |  |  |  |
| 古田县政府 |  |  | 生态嘉年华（次数） | 杜鹃花音乐节 | 1次 | 460 |  | 党 帅 |  |  |  |  |
| 各县（市、区）政府 |  |  | 市树和市花评选 | 市树和市花评选 | 完成市树市花评选 | 50 | 2018.12 | 各县（市、区）长 | 市园林局 市林业局 | 章发槐 卢 秋 |  |  |
|  |  |  | 义务植树活动 | 义务植树活动 | ≥300参与人次 | 600 | 2019.4 |  | 市林业局 | 卢 秋 |  |  |
|  |  |  | 创森宣传活动 | 媒介宣传 | ≥100条宣传消息 | 600 | 2019.6 |  | 市文广新局 闽东日报社 | 钟乃安 蔡道华 |  |  |
|  |  |  |  | 市民知晓率、支持率、满意度 | ≥90%市民 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态标识系统 |  |  | 公园绿地的标识解说设施建设 | 10个 | 250 | 2019.4 |  | 市园林局 市林业局 | 章发槐 卢 秋 |  |  |
|  |  |  |  | 展馆标识解说设施建设 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  | 7950 |  |  |  |  |  |  |

十八、支撑能力体系建设

| 实施单位 | 实施项目 | 项目内容 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 各县（市、区）政府 | 森林防火保障能力建设 | 完善森林防火检测系统，加强森林消防专业队伍建设，完善防火及消防设施建设，加强宣传教育，严管野外火源。 | 900 | 2019.4 | 各县（市、区）长 | 市林业局 市森林公安局 | 卢 秋 李烈寿 |  |
|  | 森林有害生物防治能力建设 | 完善重点检疫检查站建设，加强有害生物防控、监控预报和防治。 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 森林资源保护能力建设 | 完善森林公安机构体系及森林公安防控机制，加强林地与绿地管理工作。 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 信息化管理能力建设 | 林业信息化数据中心建设、完善的森林和绿地资源管理系统、建设宁德市野生动物疫源疫病监测网络、生态公益林监测站 | 700 |  |  | 市林业局 市城市综合执法局 | 卢 秋 郭孟希 |  |
| 屏南县政府 | 生物多样性保护 | 屏南宜洋鸳鸯猕猴省级自然保护区, 完善基础设施建设 | 650 |  | 王旭东 | 市林业局 市环保局 | 卢 秋 罗樟麟 |  |
| 福安市政府 |  | 福安瓜溪桫椤省级自然保护区,完成自然保护区总体规划，提高自然保护建设和管理水平 |  |  | 叶其发 |  |  |  |
| 蕉城区政府 |  | 闽东鸳鸯猕猴自然保护区,完成闽东鸳鸯猕猴自然保护区总体规划 |  |  | - 郭文胜 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |

十九、总规编制、成效评估

| 实施单位 | 实施项目 | 投资概算（万元） | 完成时间 （年.月） | 实施单位 责任领导 | 跟踪落实 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 责任单位 | 责任领导 | 联系人 |
| 市创森办 | 创森户外宣传牌 | 100 | 2018.12 | 卢 秋 | 市林业局 | 卢 秋 |  |
|  | 《宁德市国家森林城市建设总体规划》文本编制 | 140 | 2018.3 |  |  |  |  |
|  | 成效评估及材料编制 | 200 | 2019.6 |  |  |  |  |
| 小 计 |  | 440 |  |  |  |  |  |