附件

宁德市创建国家森林城市提升期(2020-2022年)建设任务分解一览表

一、公园绿地建设

| **实施单位** | **实施项目** | **项目规模（公顷）** | **建设**  **性质** | **投资概算（万元）** | **完成时间（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府、东侨管委会 | 大金溪公园 | 17.1 | 续建 | 3420 | 2022.4 | 何必良  罗义春 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |  |
| 又加塘公园 | 49.5 | 新建 | 9900 |
| 贵岐山公园 | 39 | 新建 | 7800 |
| 三角顶滨水绿带  （2.63公里） | 26.3 | 新建 | 5260 |
| 金蛇山公园 | 55.2 | 新建 | 11040 |
| 市植物园筹建办 | 宁德植物园 | 93.07 | 新建 | 18614 | 肖泽敏 |
| 福鼎市政府 | 八尺门观景平台 | 3.4 | 新建 | 680 | 2020.9 | 袁华军 |
| 城北公园 | 20 | 新建 | 4000 | 2021.9 |
| 福安市政府 | 福安市溪北洋五福公园 | 31 | 新建 | 6200 | 钟宜国 |
| 茶山（城北）公园 | 9.18 | 新建 | 1836 |
| 霞浦县政府 | 塔山公园 | 28.31 | 提升 | 5662 | 2020.9 | 颜谋元 |
| 长溪路以东公园 | 1.03 | 新建 | 206 |
| 罗汉溪公园 | 41.1 | 再建 | 8220 | 2020.9 | 颜谋元 |  |
| 儿童公园 | 2 | 新建 | 400 |
| 府前东路以南公园 | 1.02 | 新建 | 204 |
| 东利路以东公园 | 11.3 | 新建 | 2260 |
| 霞浦县政府 | 青松公园 | 8.12 | 新建 | 1624 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |
| 溪湾公园 | 12.02 | 新建 | 2404 |
| 中心公园 | 13.03 | 新建 | 2606 |
| 县医院以北公园 | 1.64 | 新建 | 328 |
| 塔山南路以南公园 | 1.73 | 新建 | 346 | 2021.9 |
| 古田县政府 | 城西公园 | 5.8 | 新建 | 1160 | 2020.9 | 党帅 |
| 局下公园 | 1.37 | 新建 | 274 | 2021.9 |
| 罗华儿童公园 | 1.62 | 新建 | 324 |
| 和平带状公园 | 2.7 | 新建 | 540 |
| 松吉公园广场 | 1.5 | 新建 | 300 | 2020.9 |
| 吉兆广场 | 1 | 新建 | 200 |
| 寿宁县政府 | 烈士陵园 | 1.3 | 扩建 | 260 | 张成慧 |
| 柘荣县政府 | 天福公园二期 | 2.5 | 扩建 | 500 | 雷祖铃 |
| **小计** | | **482.84** |  | **96568** |  |  |  |  |  |

二、林荫大道建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施单位** | **实施项目** | **项目地点** | **项目规模（公里）** | **建设**  **性质** | **投资概算（万元）** | **完成时间（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府、东侨管委会 | 天德路一期 | 温福铁路东侧规划路-天冠路 | 3.5 | 新建 | 175 | 2020.9 | 何必良罗义春 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |  |
| 南天路一期 | 天山东路-疏港公路 | 5.3 | 新建 | 265 | 2022.4 |  |
| 金马南路 | 万安路-青山路 | 3 | 新建 | 150 | 2021.9 |
| 福安市政府 | 福安（溪北洋）至赛岐快速通道 | —— | 8.54 | 新建 | 427 | 2022.4 | 钟宜国 |
| 福鼎市政府 | 太姥山大道 |  | 1.2 | 改造 | 60 | 2020.9 | 袁华军 |  |
| 海湾新城 | —— | 2.6 | 新建 | 130 | 2021.9 |  |
| 福鼎市政府 | 温州大道 | 前岐镇双岳工业园区 | 4.62 | 新建 | 231 | 2022.4 | 袁华军 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |  |
| 南互通连接线 | —— | 1.5 | 新建 | 75 | 2020.9 |  |
| 霞浦县政府 | 龙泉路 | —— | 0.34 | 新建 | 17 | 2020.9 | 颜谋元 |  |
| 牛濑路 | 龙泉路-六一七路 | 0.58 | 新建 | 29 |  |
| 世纪大道（垦区外） | —— | 0.38 | 新建 | 19 |  |
| 塔山路（垦区外） | —— | 0.74 | 新建 | 37 | 2021.9 |  |
| 屏南县政府 | 上洋头大道 |  | 2 | 改造 | 100 | 2022.4 | 柳岳 |  |
| 柘荣县政府 | 柳城东、西路改造工程 | —— | 1.33 | 新建 | 66.5 | 2022.4 | 雷祖铃 |  |
| 615路改造工程 | —— | 1.34 | 新建 | 67 |  |
| 文昌南路改造工程 | —— | 0.88 | 新建 | 44 | 2020.9 |  |
| 周宁县政府 | 纵三线狮城镇段 | —— | 7.1 | 新建 | 355 | 2022.4 | 黄桂诚 |  |
| **小计** | | | **44.95** |  | **2247.5** |  |  |  |  |  |

三、绿荫停车场、绿道网络建设

| **实施单位** | **建设性质** | **建设项目、规模及投资概算** | | | | **完成时间（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿荫停车场** | | **绿道网络建设** | |
| **项目规模**  **（公顷）** | **投资概算**  **（万元）** | **项目规模**  **（公里）** | **投资概算**  **（万元）** | **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 改造或新建 | 0.2 | 2.4 | 5 | 150 | 2022.4 | 何必良 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |  |
| 东侨管委会 | 改造或新建 | 0.4 | 4.8 | 5 | 150 | 罗义春 |
| 古田县政府 | 改造或新建 | 0.2 | 2.4 | 10 | 300 | 党 帅 |
| 屏南县政府 | 改造或新建 | 0.12 | 1.44 | 5 | 150 | 柳岳 |
| 周宁县政府 | 改造或新建 | 0.12 | 1.44 | 7 | 210 | 黄桂诚 |
| 寿宁县政府 | 改造或新建 | 0.15 | 1.8 | 5 | 150 | 张成慧 |
| 福安市政府 | 改造或新建 | 0.6 | 7.2 | 10 | 300 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 改造或新建 | 0.5 | 6 | 10 | 300 | 2022.4 | 袁华军 | 市城市管理局 | 魏 鼎 |
| 霞浦县政府 | 改造或新建 | 0.3 | 3.6 | 5 | 150 | 颜谋元 |
| 柘荣县政府 | 改造或新建 | 0.12 | 1.44 | 5 | 150 | 雷祖铃 |
| **小 计** | | **2.71** | **32.52** | **67** | **2010** |  |  |  |  |  |

四、森林小区、单位、小镇、村庄建设

| **实施**  **单位** | **项目名称、规模及投资概算** | | | | | | | | **建设**  **性质** | **完成时间（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **森林小区** | | **森林单位** | | **森林小镇** | | **森林村庄** | |
| **数量（个）** | **投资概算（万元）** | **数量**  **（个）** | **投资概算（万元）** | **数量**  **（个）** | **概算投资（万元）** | **数量**  **（个）** | **投资概算（万元）** | **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 3 | 450 | 2 | 300 | 1 | 200 | 14 | 14000 | 新建或提升 | 2021.12 | 何必良 | 市城市管理局  市林业局 | 魏 鼎  肖泽敏 |  |
| 东侨管委会 | 4 | 600 | 2 | 300 | 1 | 200 | 0 | 0 | 新建或提升 | 罗义春 |
| 福安市政府 | 7 | 1050 | 4 | 600 | 2 | 400 | 22 | 2200 | 新建或提升 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 6 | 900 | 3 | 450 | 1 | 200 | 13 | 1300 | 新建或提升 | 袁华军 |
| 霞浦县政府 | 4 | 600 | 2 | 300 | 1 | 200 | 15 | 1500 | 新建或提升 | 颜谋元 |
| 古田县政府 | 2 | 300 | 1 | 150 | 1 | 200 | 14 | 1400 | 新建或提升 | 2021.12 | 党帅 |  |
| 屏南县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 8 | 800 | 新建或提升 | 2021.12 | 柳岳 |
| 寿宁县政府 | 2 | 300 | 1 | 150 | 1 | 200 | 10 | 1000 | 新建或提升 | 张成慧 |
| 周宁县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 8 | 800 | 新建或提升 | 黄桂诚 |
| 柘荣县政府 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 6 | 600 | 新建或提升 | 雷祖铃 |
| **小 计** | **31** | **4650** | **18** | **2700** | **11** | **2200** | **110** | **23600** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、环城一重山绿化提升、高速沿线第一重山、沿海基干林带、未成林造林地抚育管护

| **实施单位** | **实施项目** | **项目规模**  **（公顷）** | **投资概算**  **（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 环城一重山绿化提升 | 75 | 675 | 2021.12 | 何必良 | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 沿海基干林带 | 200 | 600 | 2021.12 |
| 未成林造林地抚育管护 | 60 | 180 |
| 古田县政府 | 环城一重山绿化提升 | 175 | 1575 | 党帅 |
| 高速沿线第一重山 | 500 | 4500 |
| 未成林造林地抚育管护 | 200 | 600 |
| 屏南县政府 | 环城一重山绿化提升 | 25 | 225 | 柳岳 |
| 高速沿线第一重山 | 100 | 900 |
| 未成林造林地抚育管护 | 100 | 300 |
| 寿宁县政府 | 环城一重山绿化提升 | 175 | 1575 | 张成慧 |
| 高速沿线第一重山 | 400 | 3600 |
| 未成林造林地抚育管护 | 60 | 180 |
| 周宁县政府 | 环城一重山绿化提升 | 88 | 792 | 黄桂诚 |
| 高速沿线第一重山 | 100 | 900 |
| 未成林造林地抚育管护 | 100 | 300 |
| 福鼎市政府 | 环城一重山绿化提升 | 75 | 675 | 袁华军 |
| 沿海基干林带 | 500 | 1500 |
| 未成林造林地抚育管护 | 200 | 600 |
| 福安市政府 | 环城一重山绿化提升 | 125 | 1125 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) | 市林业局 | 肖泽敏 |
| 高速沿线第一重山 | 700 | 6300 |
| 沿海基干林带 | 150 | 450 |
| 未成林造林地抚育管护 | 200 | 600 |
| 霞浦县政府 | 环城一重山绿化提升 | 75 | 675 | 颜谋元 |
| 沿海基干林带 | 500 | 1500 | 2021.12 |
| 未成林造林地抚育管护 | 100 | 300 |
| 柘荣县政府 | 环城一重山绿化提升 | 175 | 1575 | 雷祖铃 |
| 未成林造林地抚育管护 | 80 | 240 |
| **小 计** | | **5238** | **32442** |  |  |  |  |  |

六、道路林网建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施单位** | **实施项目** | **项目规模（公里）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府、东侨管委会，福安市、霞浦县、柘荣县、福鼎市政府 | 铁路，漳湾港铁路支线 | 10 | 200 | 2022.4 | 何必良  罗义春  [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank)  颜谋元  雷祖铃  袁华军 | 发改委 | 张雄 |  |
| 屏南县、古田县政府 | 高速公路，海西网屏南至古田联络线 | 53.57 | 1607.1 | 柳岳  党帅 | 福宁高速公路公司 |  |
| 福鼎市 | 高速公路，宁波至东莞国家高速公路福建省沙埕湾跨海公路通道工程 | 20.52 | 615.6 | 袁华军 |
| 蕉城区、东侨管委会 | 普通公路，Z1城澳至罗源段 | 3.2 | 48 | 何必良  罗义春 | 市交通局 | 林青 |
| 福安市政府 | 普通公路，Z1 英岐至渔江段 | 16 | 240 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 普通公路，H1 穆阳过境路二期 | 5.2 | 78 |
| 周宁县政府 | 普通公路，Z3 周宁县纯池镇祖龙村至纯池镇段 | 9.8 | 147 | 2022.4 | 黄桂诚 |
| 普通公路，Z3 周宁县纯池镇至硋窑村段 | 9 | 135 | 市交通局 | 林青 |
| 普通公路，Z3 周宁县硋窑村至周宁城关（萌源）段 | 8.7 | 130.5 |
| 古田县政府 | 普通公路，Z5 古田韦端（屏南界）至永安段 | 17.2 | 258 | 党 帅 |
| 普通公路，Z5 古田永安至高头岭段 | 12.2 | 183 |
| 屏南县政府 | 普通公路，H2 屏南路下至建瓯界段(原S303) | 20.8 | 312 | 柳 岳 |
| **小 计** | | **186.19** | **3954.2** |  |  |  |  |  |

七、水系林网建设

| **实施单位** | **实施项目** | **主要河流水系** | **项目规模（公里）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 水岸绿化 | 霍童溪、金溪、七都溪、象溪、飞鸾溪等 | 10 | 150 | 2022.4 | 何必良 | 市水利局 | 陈贵裕 |  |
| 福安市政府 | 赛江（交溪）、赤溪等 | 12 | 180 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 赛江（交溪）等 | 10 | 150 | 袁华军 |
| 霞浦县政府 | 杯溪、长溪、罗汉溪、七都溪（赤溪）、三河等 | 10 | 150 | 2022.4 | 颜谋元 | 市水利局 | 陈贵裕 |
| 柘荣县政府 | 龙溪、东溪、石山溪等 | 10 | 150 | 雷祖铃 |
| 寿宁县政府 | 东溪、西溪等 | 10 | 150 | 张成慧 |
| 周宁县政府 | 交溪、霍童溪等 | 10 | 150 | 黄桂诚 |
| 屏南县政府 | 霍童溪、古田溪等 | 10 | 150 | 柳岳 |
| 古田县政府 | 古田溪、鳌江、闽江等 | 6 | 90 | 党 帅 |
| **小 计** | | | **88** | **1320** |  |  |  |  |  |

八、森林公园、湿地公园建设

| **实施单位** | **实施**  **项目** | **项目名称** | **项目规模**  **（公顷）** | **建设**  **性质** | **完成时间**  **（年.月）** | **投资概算**  **（万元）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 福安市政府 | 森林  公园 | 福安天马山公园 | 23 | 扩建 | 2022.4 | 1150 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 周宁县政府 | 周宁仙风山森林公园 | 200 | 提升 | 3000 | 黄桂诚 |
| 东侨管委会 | 湿地  公园 | 东侨西湖湿地公园 | 75 | 新建 | 2022.4 | 500 | 罗义春 |
| 福安市政府 | 福安龟湖公园 | 13 | 新建 | 500 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 福鼎董江湿地公园 | 5 | 新建 | 500 | 袁华军 |
| 福鼎江边湿地公园 | 5 | 新建 | 500 |
| 福鼎海湾新城湿地公园 | 5.4 | 新建 | 500 |
| **小 计** | | | **326.4** |  |  | **6650** |  |  |  |  |

九、生态旅游产业重点建设项目

| **实施单位** | **实施**  **项目** | **项目名称** | **项目规模（个）** | **实施**  **地点** | **建设性质** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 屏南县政府 | 森林康养基地 | 森林有氧健身运动基地 | 1 | 天星山 | 新建 | 500 | 2021.12 | 柳岳 | 市文旅局 | 黄其辉 |  |
| 福安市政府 | 森林康养基地 | 森林野营基地、森林自驾车营地与房车营地 | 1 | 白云山 | 新建 | 500 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |  |
| 福鼎市政府 | 茶文化休闲基地 | 1 | 太姥山白茶庄园 | 新建 | 500 | 袁华军 |
| 屏南县政府 | 亲水休闲养生基地 | 休闲娱乐服务区 | 1 | 白水洋鸳鸯溪 | 新建 | 600 | 柳岳 |
| 周宁县政府 | 垂钓养生基地 | 1 | 九龙漈 | 新建 | 600 | 黄桂诚 |
| 蕉城区政府、东侨管委会 | 海滨游憩养生基地建设 | 海岛森林运动基地 | 1 | 三都澳 | 续建 | 300 | 何必良  罗义春 | 市文旅局 | 黄其辉 |
| 福鼎市政府 | 畲族文化体验基地 | 1 | 福鼎市 | 续建 | 300 | 袁华军 |
| 霞浦县政府 | 国际摄影基地 | 1 | 霞浦 | 新建 | 300 | 颜谋元 |
| 福安市政府 | 海上观光体验 | 1 | 福安市 | 新建 | 300 | 2021.12 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福安市政府 | 乡村特色生态旅游重点建设 | 民俗风情特色乡村旅游 | 2 | 福安市 | 新建 | 400 |
| 霞浦县政府 | 3 | 霞浦县 | 新建 | 600 | 颜谋元 |
| 福鼎市政府 | 3 | 福鼎县 | 新建 | 600 | 袁华军 |
| 蕉城区政府 | 茶园康养特色乡村旅游 | 2 | 蕉城区 | 新建 | 400 | 何必良 |
| 霞浦县政府 | 乡村特色生态旅游重点建设 | 茶园康养特色乡村旅游 | 2 | 霞浦县 | 新建 | 400 | 颜谋元 |  |
| 福安市政府 | 2 | 福安市 | 新建 | 400 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 2 | 福鼎市 | 新建 | 400 | 袁华军 |
| 古田县政府 | 2 | 古田县 | 新建 | 400 | 党 帅 |
| 福鼎县政府 | 水乡渔村特色乡村旅游 | 3 | 福鼎县 | 新建 | 600 | 袁华军 |
| 霞浦县政府 | 2 | 霞浦县 | 新建 | 400 | 颜谋元 |
| 寿宁县政府 | 2 | 寿宁县 | 新建 | 400 | 张成慧 |
| 福安市政府 | 果园观光体验乡村之旅 | 3 | 福安市 | 新建 | 600 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 古田县政府 | 3 | 古田县 | 新建 | 600 | 2021.12 | 党 帅 | 市文旅局 | 黄其辉 |
| 寿宁县政府 | 风水林乡愁体验乡村旅游 | 3 | 寿宁县 | 新建 | 600 | 张成慧 |
| 屏南县政府 | 3 | 屏南县 | 新建 | 600 | 柳岳 |
| 周宁县政府 | 4 | 周宁县 | 新建 | 800 | 黄桂诚 |
| **小 计** | | | **50** |  |  | **12100** |  |  |  |  |  |

十、茶园、茶交易市场、茶种苗繁育基地建设

| **实施单位** | **实施项目** | **项目名称** | **项目规模（公顷、个）** | **建设性质** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 福鼎市政府 | 白茶 | 茶园建设 | 150 | 新建 | 4500 | 2021.12 | 袁华军 | 市农业农村局 | 俞道雄 |  |
| 茶园改造 | 300 | 改造 | 9000 |
| 福安市政府 | 坦洋工夫红茶 | 茶园建设 | 150 | 新建 | 4500 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 茶园改造 | 300 | 改造 | 9000 |
| 蕉城区政府 | 绿茶 | 茶园建设 | 120 | 新建 | 3600 | 何必良 |
| 茶园改造 | 300 | 改造 | 9000 |
| 寿宁县政府 | 高山茶 | 茶园建设 | 100 | 新建 | 3000 | 张成慧 |
| 茶园改造 | 200 | 改造 | 6000 | 2021.12 | 市农业农村局 | 俞道雄 |
| 周宁县政府 | 官司云雾茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 | 黄桂诚 |
| 茶园改造 | 200 | 改造 | 6000 |
| 屏南县政府 | 岩头云雾茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 | 柳 岳 |
| 茶园改造 | 200 | 改造 | 6000 |
| 古田县政府 | 乌龙茶 | 茶园建设 | 100 | 新建 | 3000 | 党 帅 |
| 茶园改造 | 200 | 改造 | 6000 |
| 霞浦县政府 | 元宵茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 | 颜谋元 |
| 茶园改造 | 150 | 改造 | 4500 |
| 柘荣县政府 | 生态茶 | 茶园建设 | 80 | 新建 | 2400 | 雷祖铃 |
| 茶园改造 | 150 | 改造 | 4500 |
| 福鼎市政府 | 白茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 200 | 袁华军 |
| 福安市政府 | 坦洋工夫红茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 200 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 蕉城区政府 | 绿茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 300 | 何必良 |  |
| 寿宁县政府 | 高山茶 | 茶叶交易市场 | 1 | 新建 | 300 | 张成慧 |  |
| **小 计** |  |  | **2940** | **4个** | **89200** |  |  |  |  |  |

十一、经济林水果生产基地建设

| **实施单位** | **实施区域** | **项目规模（公顷）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 东部沿海丘陵、平原常绿果树种植区 | 75 | 1125 | 2022.4 | 何必良 | 市农业农村局  市林业局 | 俞道雄  肖泽敏 |  | 重点发展晚熟龙眼、荔枝、杨梅、橙类、柚类等，选择优势产区建设名优品种繁育示范基地；同时积极推广果园规范化栽培与品质提升技术，建设标准化栽培与品质提升示范区 |
| 福安市政府 | 80 | 1200 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) | 市农业农村局  市林业局 | 俞道雄  肖泽敏 |
| 霞浦县政府 | 80 | 1200 | 颜谋元 |
| 福鼎市政府 | 70 | 1050 | 2022.4 | 袁华军 |
| 古田县政府 | 60 | 900 | 党 帅 |
| 古田县政府 | 中部低海拔、丘陵盆谷落叶果树和常绿果树混合种植区 | 160 | 2400 | 重点发展葡萄、猕猴桃、李、柰、桃、脐橙等，建设一定面积的优质果树新植与高接换种示范区，带动优势区域内品种结构的调整； |
| 蕉城区政府 | 150 | 2250 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank) |
| 福安市政府 | 180 | 2700 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 150 | 2250 | 袁华军 |
| 霞浦县政府 | 120 | 1800 | 颜谋元 |
| 柘荣县政府 | 西北部中高海拔落叶果树种植区 | 50 | 750 | 雷祖铃 | 重点发展葡萄、水蜜桃、猕猴桃、柿子等；建设名优品种引进繁育示范基地；同时，在果品优势产区建立无公害果园，建立市级标准化栽培与品质提升技术示范区。 |
| 屏南县政府 | 60 | 900 | 柳岳 |
| 周宁县政府 | 55 | 825 | 黄桂诚 |
| 寿宁县政府 | 60 | 900 | 张成慧 |
| 古田县政府 | 50 | 750 | 党 帅 |
| 蕉城区政府 | 45 | 675 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank) |
| 霞浦县政府 | 50 | 750 | 颜谋元 |
| 福鼎市政府 | 50 | 750 | 袁华军 |
| 福安市政府 | 50 | 750 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| **小 计** | | **1595** | **23925** |  |  |  |  |  |

十二、油茶、笋用林基地建设

| **实施单位** | **实施项目** | **项目**  **规模**  **（公顷）** | **建设**  **性质** | **投资**  **概算**  **(万元）** | **完成**  **时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 福安市政府 | 油茶基地规划建设 | 120 | 新建 | 1800 | 2021.12 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) | 市林业局 | 肖泽敏 |  | 优化油茶良种布局，大力推广闽43、闽48、闽60、闽优家系、湘林系列、长林系列等油茶良种造林，重点加强现有低产油茶林改造提升，适度新建高标准油茶林，发展优质丰产高效油茶示范基地。 |
| 80 | 改造 | 720 |
| 霞浦县政府 | 100 | 新建 | 1500 | 颜谋元 |
| 80 | 改造 | 720 |
| 寿宁县政府 | 100 | 新建 | 1500 | 张成慧 |
| 70 | 改造 | 630 |
| 柘荣县政府 | 80 | 新建 | 1200 | 雷祖铃 |
| 70 | 改造 | 630 |
| 古田县政府 | 80 | 新建 | 1200 | 党 帅 |
| 80 | 改造 | 720 |
| 福鼎市政府 | 30 | 新建 | 450 | 袁华军 |
| 30 | 改造 | 270 |
| 蕉城区政府 | 30 | 新建 | 450 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank) |
| 30 | 改造 | 270 |
| 周宁县政府 | 30 | 新建 | 450 | 黄桂诚 |
| 30 | 改造 | 270 | 2021.12 |
| 屏南县政府 | 30 | 新建 | 450 | 柳 岳 |
| 30 | 改造 | 270 |
| 古田县政府 | 笋用林基地建设 | 250 | 新建 | 3750 | 党 帅 | 市林业局 | 肖泽敏 |  | 建设绿竹笋用林示范基地，优化竹种结构，发展高优笋用林基地，同时，开发竹笋保鲜、贮藏、加工绿色无公害森林食品。 |
| 福安市政府 | 300 | 新建 | 4500 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 屏南县政府 | 200 | 新建 | 3000 | 柳 岳 | 建设毛竹笋用林示范基地 |
| 蕉城区政府 | 200 | 新建 | 3000 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank)  [罗义春](http://www.so.com/link?m=aALt0NcFeJM0X3APcKg1nU8qtaAkD9Xnedhh%2FO1HBIUJsMyC3J6gSbB9liihiZWOu97A9ntzaq3r481kYo2KWYVzKK%2FuWOjDo9f2JWcu9SL94cN1vb7OdlbACgMqgfglfYNjY7lqD%2BurzIF9Y1de5ceZMRtwjCLZFgOILtrIM81aPaQgndSpgGaILKxTaZbewsm9waV2uHCvG2mf9q61B9Uc2yLWIhT2cUX3pEhsXVQg%3D" \t "_blank) | 利用山区特点，重点发展毛竹、苦竹、黄甜竹、麻竹等高优笋用林基地。 |
| 周宁县政府 | 300 | 新建 | 4500 | 黄桂诚 |
| 寿宁县政府 | 200 | 新建 | 3000 | 张成慧 |
| 柘荣县政府 | 150 | 新建 | 2250 | 雷祖铃 |
| 霞浦县政府 | 200 | 新建 | 3000 | 颜谋元 | 发展笋用林基地，发展高优笋用林基地，同时，开发竹笋保鲜、贮藏、加工绿色无公害森林食品。 |
| **小 计** | | **2900** |  | **40500** |  |  |  |  |  |  |

十三、食用菌产业建设

| **实施单位** | **实施**  **项目** | **项目**  **名称** | **实施策略** | **项目规模**  **（万吨、个）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 古田县政府 | 食用菌生产 | 多菌类产业中心 | 重点发展银耳、茶树菇、香菇、猴头菇，建设设施化、标准化基地 | 0.8 | 4000 | 2021.12 | 党 帅 | 市农业农村局 | 俞道雄 |  |
| 屏南县政府 | 山区食用菌产业带 | 重点发展双孢菇、地埋香菇、滑菇、花菇 | 0.1 | 500 | 柳 岳 |
| 周宁县政府 | 0.1 | 500 | 黄桂诚 |
| 寿宁县政府 | 0.1 | 500 | 张成慧 |
| 柘荣县政府 | 0.1 | 500 | 雷祖铃 |
| 福安市政府 | 食用菌生产 | 沿海草生菌产业带 | 重点发展双孢菇等食用菌 | 0.4 | 2000 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 0.5 | 2500 | 袁华军 |
| 蕉城区政府政府、东侨管委会 | 0.3 | 1500 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank)  [罗义春](http://www.so.com/link?m=aALt0NcFeJM0X3APcKg1nU8qtaAkD9Xnedhh%2FO1HBIUJsMyC3J6gSbB9liihiZWOu97A9ntzaq3r481kYo2KWYVzKK%2FuWOjDo9f2JWcu9SL94cN1vb7OdlbACgMqgfglfYNjY7lqD%2BurzIF9Y1de5ceZMRtwjCLZFgOILtrIM81aPaQgndSpgGaILKxTaZbewsm9waV2uHCvG2mf9q61B9Uc2yLWIhT2cUX3pEhsXVQg%3D" \t "_blank) |
| 霞浦县政府 | 0.3 | 1500 | 颜谋元 |
| 古田县政府 | 食用菌加工基地及交易市场（个） | 多菌类产业中心 | 菌业研究与菌繁育中心 | 1 | 1000 | 2021.12 | 党 帅 | 市农业农村局 | 俞道雄 |  |
| 福安市政府 | 沿海草生菌产业带 | 食用菌深加工基地 | 1 | 1000 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 食用菌专业交易市场 | 1 | 300 | 袁华军 |
| **小 计** | | | | **2.7/3个** | **13500/2300** |  |  |  |  |  |

十四、特色保健食品基地建设

| **实施单位** | **实施项目** | **实施策略** | **项目规模（公顷）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 基地建设 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 50 | 750 | 2021.12 | [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank) | 市农业农村局  市林业局 | 俞道雄  肖泽敏 |  |
| 福安市政府 | 重点发展太子参种植基地 | 70 | 1050 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 福鼎市政府 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 35 | 525 | 袁华军 |
| 柘荣县政府 | 重点发展太子参种植基地 | 80 | 1200 | 2021.12 | 雷祖铃 |
| 霞浦县政府 | 重点发展太子参种植基地 | 60 | 900 | 颜谋元 |
| 屏南县政府 | 基地建设 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 35 | 525 | 柳 岳 |  |
| 古田县政府 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 45 | 675 | 党 帅 |
| 周宁县政府 | 重点发展铁皮石斛、金线莲、三七等种植基地 | 40 | 600 | 黄桂诚 |
| 寿宁县政府 | 重点发展太子参种植基地 | 60 | 900 | 张成慧 |
| **小 计** | | | **320** | **4800** |  |  |  |  |  |

十五、林木中药材基地建设

| **实施单位** | **实施项目** | **项目名称** | **项目规模（公顷）** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 柘荣县政府 | 杜仲、厚朴、金银花、黄栀子等中药材为主种植区 | 重点发展木本药材基地 | 25 | 375 | 2021.12 | 雷祖铃 | 市农业农村局  市林业局 | 俞道雄  肖泽敏 |  |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 20 | 300 | 2021.12 |
| 福安市政府 | 重点发展木本药材基地 | 25 | 375 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 15 | 225 |
| 寿宁县政府 | 重点发展木本药材基地 | 50 | 750 | 张成慧 |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 15 | 225 |
| 霞浦县政府 | 杜仲、厚朴、金银花、黄栀子等中药材为主种植区 | 重点发展木本药材基地 | 20 | 300 | 颜谋元 |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 20 | 300 |
| 蕉城区政府 | 重点发展木本药材基地 | 30 | 450 | 何必良 |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 20 | 300 |
| 周宁县政府 | 重点发展木本药材基地 | 30 | 450 | 黄桂诚 |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 20 | 300 |
| 福鼎市政府 | 重点发展黄栀子基地 | 50 | 750 | 袁华军 |
| 重点发展中药材规范化生产基地 | 30 | 450 |
| **小 计** | | | **370** | **5550** |  |  |  |  |  |

十六、绿化苗木基地建设、花卉生产基地建设

| **实施单位** | **实施**  **项目** | **项目名称** | **项目规模（公顷）** | **建设**  **性质** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 苗木基地建设 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 2021.12 | 何必良 | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |
| 寿宁县政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 150 | 新建 | 4500 | 张成慧 |
| 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |
| 福鼎市政府 | 苗木基地建设 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 袁华军 |  |
| 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |
| 古田县政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 党 帅 |
| 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |
| 柘荣县政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 80 | 新建 | 2400 | 雷祖铃 |
| 珍稀树木苗木基地 | 60 | 新建 | 5400 |
| 霞浦县政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 100 | 新建 | 3000 | 颜谋元 |
| 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |
| 福安市政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 珍稀树木苗木基地 | 100 | 新建 | 9000 |
| 屏南县政府 | 一般园林绿化苗木基地 | 120 | 新建 | 3600 | 柳 岳 |
| 珍稀树木苗木基地 | 80 | 新建 | 7200 |
| 蕉城区政府 | 花卉生产基地建设 | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 | 何必良 |
| 寿宁县政府 | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 50 | 新建 | 3000 | 张成慧 |
| 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |
| 福鼎市政府 | 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 | 袁华军 |
| 古田县政府 | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 50 | 新建 | 3000 | 2021.12 | 党 帅 |
| 柘荣县政府 | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 | 雷祖铃 |
| 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |
| 霞浦县政府 | 花卉生产基地建设 | 附石盆景生产示范基地 | 30 | 新建 | 9000 | 颜谋元 | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 福安市政府 | 高山冷凉型花卉生产基地 | 50 | 新建 | 3000 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 屏南县政府 | 高山冷凉型花卉生产示范基地 | 50 | 新建 | 3000 | 柳 岳 |
| 食用药用花卉生产示范基地 | 30 | 新建 | 1800 |
| **小 计** | | | **2060** |  | **124500** |  |  |  |  |  |

十七、生态文化体系建设

| **实施单位** | **实施项目** | | | **项目名称** | **项目**  **规模** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任**  **单位** | **责任**  **领导** | **联系人** |
| 蕉城区政府 | 特色植物文化主题园 | | 南漈古树文化园 | 古树建档与观光节点 | 1个 | 600 | 2021.12 | 何必良 | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 柘荣县政府 | 药用植物文化园 | 精品药草花园（个） | 1个 | 1700 | 雷祖铃 | 市农业农村局 | 俞道雄 |  |
| 药用植物养生保健服务站（个） | 1个 |
| 药用植物养生保健服务 | 1个 |
| 福鼎市政府 | 特色植物文化主题园 | | 太姥山白茶文化园 | 茶田体验空间 | 1个 | 375 | 袁华军 | 市农业农村局 | 俞道雄 |  |
| 白茶文化场所 | 1个 | 375 |
| 主题白茶茶会 | 2场 | 750 |
| 古田县政府 | 环境教育示范基地 | 古田溪森林文化湿地示范教育基地 | 驾椅山森林研习路径 | 森林形态认知自然课堂 | 2个 | 800 | 党 帅 | 市生态环境局  市林业局 | 罗樟麟  肖泽敏 |  |
| 植物多样性认知课堂 | 2个 |
| 路径研学活动 | 6次 |
| 翠屏湖鸟类科普场所 | 具科普功能（实时拍摄、线上直播、鸟类电子图库查询）的鸟类观赏建筑或构筑物 | 1个 |
| 东侨管委会 | 东湖城市生态文化示范教育  基地 | 湿地康体低碳游步道（节点） | 城市生活碳足迹常识解说节点 | 2处 | [罗义春](http://www.so.com/link?m=aALt0NcFeJM0X3APcKg1nU8qtaAkD9Xnedhh%2FO1HBIUJsMyC3J6gSbB9liihiZWOu97A9ntzaq3r481kYo2KWYVzKK%2FuWOjDo9f2JWcu9SL94cN1vb7OdlbACgMqgfglfYNjY7lqD%2BurzIF9Y1de5ceZMRtwjCLZFgOILtrIM81aPaQgndSpgGaILKxTaZbewsm9waV2uHCvG2mf9q61B9Uc2yLWIhT2cUX3pEhsXVQg%3D" \t "_blank) | 市生态环境局  市林业局 | 罗樟麟  肖泽敏 |
| 步行碳足迹计算与显示器设备节点 | 3处 |
| 湿地环境认知路径（设施） | 湿地基本生态学知识及东湖湿地河海交汇特色的解说设施 | 1处 |
| 湿地环境因子的实时动态监测设施 | 3个 |
| 古田县、霞浦县、蕉城区政府 | 生态文化节庆活动 | | 生态嘉年华（次数） | 花果文化节 | 3个 | 1280 | 2022.4 | 党 帅  颜谋元  [何必良](http://www.so.com/link?m=an%2Ft4yBN5qihAT4K4Djm7r4Kwae7TwnTrjLpNl1H1BORvO%2FCR%2FubbXXNYEZmtptbwqTkTpCmm7eyUv0JMXefa4tFW4lWGCNjVqr7ie8456ut3qL4tLlWQlAAuhE1pQ5Vck7BPUMpVivtn%2B%2FAeH86Ax6TiF6CKdXrnYsjyptM%2FzUuudYW04%2Bl1pA3w5M%2BPjunuKRP97n3lXxE%3D" \t "_blank) | 市文旅局 | 黄其辉 |  |
| 柘荣、霞浦县政府 | 捕风摄影比赛 | 1次 | 460 | 雷祖铃  颜谋元 |
| 古田县政府 | 生态嘉年华（次数） | 杜鹃花音乐节 | 1次 | 460 | 党 帅 |
|  | 义务植树活动 | 义务植树活动 | ≥300参与人次 | 600 | 2022.4 |  | 市林业局 | 肖泽敏 |
| 创森宣传活动 | | | 摄影展示 | ≥300张摄影图片 | 710 | 2021.9 | 市城市  管理局  市林业局 | 魏鼎  肖泽敏 |  |
| 公园评选 | ≥1000参评人次 |
| 相关县（市、区）政府、市林业局、园林局 | 生态标识系统 | | | 园绿地的标识解说设施建设 | 10个 | 100 | 2022.4 | 各县（市、区）长 | 市城市管理局  市林业局 | 魏鼎  肖泽敏 |  |
| 展馆标识解说设施建设 | 1个 | 70 | 2022.4 |  |
| **小 计** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

十八、支撑能力体系建设

| **实施单位** | **实施项目** | **项目内容** | **投资概算（万元）** | **完成时间**  **（年.月）** | **实施单位**  **责任领导** | **跟踪落实** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任单位** | **责任领导** | **联系人** |
| 各县（市、区）政府 | 森林防火保障能力建设 | 完善森林防火检测系统，加强森林消防专业队伍建设，完善防火及消防设施建设，加强宣传教育，严管野外火源。 | 800 | 2022.4 | 各县（市、区）长 | 市林业局  市森林公安局 | 肖泽敏  龙爱国 |  |
| 森林有害生物防治能力建设 | 完善重点检疫检查站建设，加强有害生物防控、监控预报和防治。 | 300 |
| 森林资源保护能力建设 | 完善森林公安机构体系及森林公安防控机制，加强林地与绿地管理工作。 | 400 |
| 信息化管理能力建设 | 林业信息化数据中心建设、完善的森林和绿地资源管理系统、建设宁德市野生动物疫源疫病监测网络、生态公益林监测站 | 500 | 2022.4 | 市林业局 | 肖泽敏 |  |
| 屏南县政府 | 生物多样性保护 | 屏南宜洋鸳鸯猕猴省级自然保护区,完善基础设施建设 | 650 | 柳岳 | 市林业局  市生态环境局 | 肖泽敏  罗樟麟 |  |
| 福安市政府 | 福安瓜溪桫椤省级自然保护区,完成自然保护区总体规划，提高自然保护建设和管理水平 | [钟宜国](http://www.so.com/link?m=a%2FeedwYQzSNLUnmgf5l8ZI5UGovridnbeexmraumkj%2Fwk74lUAg3fGyi5zvVqhG5Z8gds2%2FBRE%2FKy2Xh5ruFTtgAKwFvJ4%2B5TH%2FF%2FcXg4JcEIEQ9nLJZpH2OPQwDVbEAGklfahVYwMbWaJMAskjedF1AyARyGY82JucIIGe9CZdKkhUZOXj63bKUkIEV7UnO9EzNWbNJzbAczbHP0tP56BV1rpB448U8k" \t "_blank) |
| 蕉城区政府 | 闽东鸳鸯猕猴自然保护区,完成闽东鸳鸯猕猴自然保护区总体规划 | 何必良 |
| **小 计** | | |  |  |  |  |  |  |